TEAM AGREEMENT

GadgetBox | zasady współpracy zespołu projektowego

| Dane projektu | Do uzupełnienia przed przyjęciem |
| --- | --- |
| Okres realizacji | 12 tygodni: od ................................ do ................................ |
| Wersja i data przyjęcia | 1.0 / ................................ |
| PO biznesowy / prowadzący | ................................................................................ |
| Tablica Trello | ................................................................................ |
| Repozytorium Git | ................................................................................ |
| Komunikator / kanał zespołu | ................................................................................ |

# Cel i odpowiedzialność

Wspólnie dostarczamy wszystkie wymagania Must, osiem produktów końcowych i działające przyrosty zgodnie z harmonogramem. Dbamy o jakość danych, udokumentowany proces i możliwość odtworzenia rozwiązania. Role PO i Scrum Mastera nie zwalniają z pracy nad rozwiązaniem.

| Osoba | Rola podstawowa | Drugi obszar | Review |
| --- | --- | --- | --- |
| A | PO zespołu, analiza, kontakt z prowadzącym | Marketing, testy KPI, dokumentacja | E |
| B | Scrum Master i QA | ETL, testy automatyczne, wydania | D |
| C | Model danych i architektura | Analizy magazynu, BI | B |
| D | Generator danych i ETL | Logistyka, testy integracyjne | C |
| E | Model semantyczny i raporty | Analiza wymagań, testy KPI | A |

Każdy ma zadania wykonawcze w minimum dwóch obszarach oraz własne commity i aktywność w Trello. Recenzent nie jest właścicielem odbieranej zmiany. W razie potrzeby zmieniamy pary, żeby nikt nie recenzował pracy, którą sam współtworzył. Funkcja Scrum Mastera może rotować na granicy sprintu po przekazaniu logów i kalendarza.

Przypisanie osób A-E do nazwisk oraz podpisy znajdują się na ostatniej stronie.

ZASADY WSPÓŁPRACY ZESPOŁU

# Dostępność i komunikacja

- Każdy deklaruje na Planning realne godziny i nieobecności na najbliższe 2 tygodnie. Robocze założeniedo pierwszego planowania: 5 h tygodniowo na osobę łącznie ze spotkaniami, do potwierdzenia. Nie jest to gwarancja wystarczającego nakładu.

- Proponowane wspólne okna: wtorek i czwartek 19:00-19:15 Europe/Warsaw - Daily; środa drugiegotygodnia 19:00-19:45 - Refinement; poniedziałek pierwszego tygodnia 19:00-20:00 - Planning. Review odbywa się na zajęciach, a Retro przez 30 minut po Review lub w uzgodnionym terminie w ciągu 48 godzin. Godziny zmieniamy wspólnie przed startem.

- Na wiadomości robocze odpowiadamy do 24 godzin w dni robocze. Nie oczekujemy odpowiedzi w nocyani w zadeklarowanym czasie niedostępności.

- Aktualizujemy kartę przy rozpoczęciu pracy, zmianie stanu i blokadzie. Daily zawiera postęp wobeccelu sprintu, plan do następnego spotkania i przeszkody; wpis asynchroniczny zostaje w logu.

- Ustalenia z rozmów zapisujemy w karcie lub dokumentacji. Komunikator służy rozmowie; Trello i reposą miejscem trwałych decyzji.

# Planowanie i wykonywanie pracy

- PO porządkuje backlog według wartości, ryzyka i zależności. Zespół wspólnie estymuje w PlanningPoker: 1, 2, 3, 5, 8, 13. SP nie są godzinami ani miarą indywidualnej wydajności.

- Do sprintu przyjmujemy tylko elementy spełniające DoR. Karta >8 SP jest kandydatem do podziału.Nie podbijamy estymacji w celu poprawienia procentów MoSCoW.

- Każda karta ma jednego właściciela i recenzenta, może mieć współwykonawców. Maksymalnie jednaaktywna karta wykonawcza na osobę; limit „W toku” = 5, „Do przeglądu” = 3. Przy kolejce przeglądów pomagamy kończyć pracę.

- Przy zagrożeniu terminu zgłaszamy je od razu, najpóźniej w ciągu 24 godzin od zauważenia. Karta zblokadą otrzymuje opis problemu, osobę pomagającą, następny krok i termin powrotu.

- Nowe wymagania trafiają do backlogu. Zmianę zakresu sprintu omawiamy z PO; zapisujemy wpływ nacel i nie ukrywamy usuniętej pracy. Bazowych Must nie degradujemy.

- Niedokończona historyjka nie dostaje części SP w velocity. Wraca do backlogu z powodem; oryginalnezobowiązanie i wynik sprintu pozostają widoczne.

ZASADY WSPÓŁPRACY ZESPOŁU

# Jakość, Git i dokumentacja

Pracujemy na krótkich gałęziach feature/GB-xx-opis lub fix/GB-xx-opis. Każda zmiana ma odnośnik do karty i pull request z opisem, testem i wpływem na dokumentację. Inna osoba zatwierdza przegląd przed scaleniem. Nie nadpisujemy cudzej historii, nie commitujemy sekretów ani rzeczywistych danych osobowych. Wkład w pracę w parze opisujemy w karcie i historii zmiany. Narzędzia AI są pomocą; autor odpowiada za zrozumienie i weryfikację kodu oraz zgodność z zasadami uczelni. Dokumentację aktualizujemy w tym samym zadaniu, nie na końcu semestru.

# Definition of Ready - gotowość do rozpoczęcia

Karta ma user story, cel biznesowy, ID wymagań, epikę, MoSCoW, uzasadnienie Must/Won't, propozycję kryteriów Given/When/Then, zależności, dostępne dane/próbkę, estymację zespołu i możliwy sposób demonstracji. Niejasności blokujące są rozstrzygnięte. Do sprintu wchodzi zakres mieszczący się w dostępnej pojemności.

# Definition of Done - warunki ukończenia

Kryteria akceptacji są spełnione; kod i model tekstowy są w repo; inna osoba wykonała review; adekwatne testy przechodzą; dane uzgodniono ze źródłem, jeżeli zmiana dotyczy danych; dokumentacja, słownik i traceability są aktualne; nie ma otwartego błędu blokującego Must; dowód testu i demo są na karcie; zmiana działa w uzgodnionym środowisku. PO potwierdza zgodność z oczekiwaniem, ale samo przesunięcie karty nie zastępuje DoD. Dla analizy dowodem jest zweryfikowany dokument i decyzja, a nie test kodu.

# Decyzje, konflikty i nieobecności

Spór rozwiązujemy najpierw rozmową na podstawie kryteriów akceptacji i dowodów. Sporne kwestie techniczne porównujemy krótkim testem i zapisujemy ADR. Przy braku zgody Scrum Master organizuje rozmowę do 48 godzin; priorytety biznesowe rozstrzyga PO, warunki zaliczenia prowadzący. Utrzymujący się konflikt lub brak kontaktu przez 2 dni robocze eskalujemy do zespołu i w razie potrzeby prowadzącego. Nie oceniamy osób na podstawie liczby commitów. Planowaną nieobecność zgłaszamy przed Planning, nagłą tak szybko, jak to możliwe. Zadania przekazujemy z opisem stanu i plikami.

# Usprawnienia i przyjęcie umowy

Każda retrospektywa kończy się minimum jedną akcją z właścicielem, terminem i miarą sukcesu. Następna retrospektywa sprawdza wynik. Umowę przeglądamy po każdym sprincie; zmiany wersjonujemy.

Przyjmujemy powyższe zasady. Przed podpisaniem uzupełniamy dane projektu, przypisujemy role i potwierdzamy proponowane godziny spotkań oraz dostępność.

| Rola | Imię i nazwisko | Data | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| A |  |  |  |
| B |  |  |  |
| C |  |  |  |
| D |  |  |  |
| E |  |  |  |